## Slide 1
FOOTBALL ANALYTICS PRO
Reporte de QA
Incidencias, correcciones, riesgos residuales y evidencia
Corte: octubre de 2026
Demostración controlada; no certifica cobertura total
45
CASOS QA
DOCUMENTADOS
DESDE EL DÍA 1

## Slide 2
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
02
Dictamen ejecutivo
Qué puede afirmarse y qué requiere nuevas pruebas.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
CASOS
45
RIESGO ALTO
20
RIESGO MEDIO
21
RIESGO BAJO
4
Conclusión QA
Hay avances funcionales demostrables; no hay evidencia para certificar cero errores ni datos completos.
Recomendación: demostración controlada con limitaciones declaradas.

## Slide 3
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
03
Alcance y evidencia
Fuentes: historial del proyecto y evidencias locales disponibles.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
Fuentes
Git, auditorías, código
Capturas y salidas locales
Historial de trabajo
No repetido hoy
No se repitieron tests
No se consultó PostgreSQL
No se llamó a proveedores
Estados
Corregido + probado: evidencia
Según historial: no repetido
Pendiente: nueva validación

## Slide 4
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
04
Línea base de estadísticas individuales
Auditoría histórica; valores registrados entonces, sin recálculo en este informe.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
Filas jugador-partido
Bundesliga
389
Eredivisie
416
LaLiga
0
Ligue 1
564
Premier League
0
Serie A
0
Champions League
0
Europa League
0
Cinco competiciones tenían cero filas; eso no representa cero eventos en cancha.

## Slide 5
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
05
Correcciones documentadas
El historial respalda estas mejoras, pero no todas se revalidaron en esta sesión.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
PostgreSQL
Configuración llegó a finalizar tras corregir dependencias.
QtCore
Usuario confirmó apertura posterior del ejecutable.
Filtro API
Sincronización respeta liga seleccionada; 71 pruebas documentadas.
Jugadores
Clics desde planteles conectan a ficha individual.
Marcadores
Colores V/E/D confirmados visualmente por usuario.
Escudos
Correcciones activas y fallback neutral documentados.

## Slide 6
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
06
Riesgos altos abiertos
Afectan la confianza, cobertura o distribución del producto.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
ACTUALIDAD
No hay conciliación actual de todas las competiciones.
ESTADÍSTICAS
Cobertura individual incompleta en la línea base.
IDENTIDAD
Cero duplicados y asociaciones correctas no certificados.
AUTOMATIZACIÓN
Tarea y último log no se inspeccionaron hoy.
PUBLICACIÓN
localhost no es accesible a testers externos.

## Slide 7
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
07
Automatización: horario y límite
La configuración local debe coincidir con Windows Task Scheduler.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
CONFIGURACIÓN
21:00
script y .env.example
GUÍA
07:00
docs/synchronization.md
PC APAGADA
No corre
recupera al volver
Control de salida
Confirmar tarea habilitada, último resultado y log. Una PC apagada no sincroniza hasta encenderse; la recuperación depende de la tarea y la sesión disponible.

## Slide 8
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
08
Compartir para pruebas
La vista local y un HTML descargable no sustituyen un servicio multiusuario vivo.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
Ahora
Web local en 127.0.0.1, cliente de solo lectura.
Para testers
Staging con copia controlada y autenticación.
Seguridad
HTTPS, usuario DB SELECT; credenciales fuera del cliente.
Móvil
Probar el HTML transferido por WhatsApp en Chrome real.

## Slide 9
FOOTBALL ANALYTICS PRO / QA
09
Ruta de cierre QA
Orden recomendado antes de decir datos completos o invitar evaluadores.
INFORME QA · EVIDENCIA LOCAL
1 Medir cobertura por competición, equipo, jugador y campo, con fuente/fecha.
2 Conciliar fixtures, resultados y estados con organizadores.
3 Revisar duplicados, alias, planteles y entrenadores.
4 Verificar tarea 21:00, logs y documentación contradictoria.
5 Comparar app, HTML, Chrome escritorio y móvil.
6 Desplegar staging protegido antes de compartir.
Dictamen actual: demostración controlada con limitaciones; no certificación de producción.