Data 90

# REPORTE DE QA

Registro de incidencias, correcciones, riesgos residuales y evidencia

| Proyecto | Data 90 |
| --- | --- |
| Fecha de corte | octubre de 2026 · Buenos Aires |
| Dictamen | Evaluación documentada; no certifica cobertura total |

Preparado con historial, auditorías y evidencia local. Se distinguen correcciones verificadas, reportadas y pendientes de revalidación.

# 1. Dictamen ejecutivo

Durante el desarrollo se corrigieron problemas de configuración PostgreSQL, empaquetado Windows, filtro de sincronización por competición y defectos de navegación y diseño. Una auditoría local documentó tres rondas; la última obtuvo 71 pruebas aprobadas, Ruff sin hallazgos, PostgreSQL 18.4 y controles de integridad de partidos.

La evidencia no demuestra que cada jugador, campo, partido y competición esté completo ni que todos los cambios posteriores se hayan revalidado en el build actual. Una medición de cobertura encontró cero filas jugador-partido en cinco competiciones, pierna hábil ausente y asociaciones de plantel por revisar. Las iteraciones visuales posteriores no tienen una regresión exhaustiva consolidada.

Dictamen: hay avances funcionales demostrables; siguen abiertos riesgos altos de actualidad, cobertura, identidad de jugadores, sincronización y distribución web. No procede un sign-off de cero errores/datos completos.

## Resumen del registro

| Casos | Riesgo alto | Riesgo medio | Riesgo bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 20 | 21 | 4 |

Riesgo cualitativo de calidad/uso, no probabilidad estadística. “Según historial” no equivale a regresión actual aprobada.

# 2. Alcance y método

Fuentes: Git local, documentos de auditoría, proveedores, sincronización, código, capturas y salidas compartidas.

No se repitieron tests ni sincronizaciones; no se consultó la base ni proveedores en este encargo. Los conteos citados corresponden a una línea base histórica.

Dato ausente no se interpreta como cero. Se atribuyen estados a su evidencia y fecha.

# 3. Registro detallado de casos

Cada caso consigna síntoma, estado de corrección, evidencia y siguiente control. El inventario cubre defectos observados y riesgos concretos documentados desde el día 1.

# Riesgo alto  20 casos

### D90-QA-002 · DATABASE_PASSWORD faltante

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Resuelto según historial | Data 90 |

Síntoma: Configuración informó variable ausente y no pudo crear el rol/base.

Corrección o estado registrado: Se completó .env local; posterior salida informó éxito.

Evidencia y verificación: Consola del usuario y ejecución exitosa posterior.

Siguiente control QA: Confirmar .env ignorado por Git y sin secretos en artefactos.

Referencias: scripts/configure_local_db.py; scripts/configure_postgresql_local.ps1

### D90-QA-003 · REASSIGN OWNED tocaba objetos reservados del sistema

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Corregido según historial | Data 90 |

Síntoma: PostgreSQL rechazó reasignar objetos requeridos por el sistema.

Corrección o estado registrado: Se limitó propiedad a objetos de aplicación.

Evidencia y verificación: Error DependentObjectsStillExist y salida posterior exitosa.

Siguiente control QA: Probar recuperación sobre base vacía y preexistente.

Referencias: scripts/configure_local_db.py; scripts/configure_postgresql_local.ps1

### D90-QA-004 · Secuencia SERIAL no podía cambiar de dueño independientemente

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Corregido según historial | Data 90 |

Síntoma: competitions_id_seq está ligada a la tabla; alterarla aparte falló.

Corrección o estado registrado: Se corrigió el tratamiento de secuencias y después se informó éxito.

Evidencia y verificación: FeatureNotSupported, mensaje compartido por el usuario.

Siguiente control QA: Añadir prueba en instalación y migración limpia.

Referencias: scripts/configure_local_db.py; scripts/configure_postgresql_local.ps1

## Ejecutable

### D90-QA-005 · Fallo DLL QtCore al abrir ejecutable

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Corregido según historial; regresión incompleta | Data 90 |

Síntoma: PyInstaller no localizó QtCore al abrir desde el acceso directo.

Corrección o estado registrado: Se ajustó el paquete; usuario confirmó que pudo ejecutarlo.

Evidencia y verificación: Captura de error seguida de confirmación.

Siguiente control QA: Abrir en Windows limpio desde el acceso directo real.

Referencias: scripts/build_windows.ps1; src/football_analytics/main.py

## Actualidad

### D90-QA-007 · Datos atrasados o temporada incorrecta

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Abierto | Data 90 |

Síntoma: Se detectó información 2024 cuando el uso requería 2026/27.

Corrección o estado registrado: Se mantuvieron temporadas dinámicas y sincronización; las fuentes limitan cobertura.

Evidencia y verificación: Historial de conversación y auditoría local.

Siguiente control QA: Mostrar fecha/fuente del dato y reconciliar todas las competiciones.

Referencias: informe de auditoría local; docs/synchronization.md

## Sync

### D90-QA-008 · Filtro de competición no acotaba todas las consultas API-Football

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Corregido, 71 tests documentados | Data 90 |

Síntoma: La selección de liga no impedía consultas de jugadores de Eredivisie.

Corrección o estado registrado: Se pasó filtro a servicio/Bootstrap y conservó cursor global.

Evidencia y verificación: informe de auditoría local, tres rondas.

Siguiente control QA: Conservar regresiones de selección múltiple y paginación.

Referencias: informe de auditoría local; src/football_analytics/services/sync_service.py

### D90-QA-009 · Tarea diaria depende de disponibilidad de Windows

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Configurada, no verificada ahora | Data 90 |

Síntoma: Se pidió sincronizar a las 21:00 aunque ventana de app esté cerrada.

Corrección o estado registrado: Task Scheduler usa StartWhenAvailable/WakeToRun; credenciales requieren sesión.

Evidencia y verificación: scripts/register_daily_task.ps1, .env.example.

Siguiente control QA: Inspeccionar tarea/log; PC apagada no sincroniza hasta encenderse.

Referencias: informe de auditoría local; src/football_analytics/services/sync_service.py

## Fuentes

### D90-QA-011 · Las APIs gratis no cubren todos los campos/temporadas

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Limitación abierta | Data 90 |

Síntoma: Planes gratuitos y cobertura varían; varias fuentes no ofrecen estadísticas actuales.

Corrección o estado registrado: Se sumaron fuentes y se preservan nulos sin reemplazar con campañas antiguas.

Evidencia y verificación: docs/providers.md; docs/player-data-coverage.md.

Siguiente control QA: Mantener matriz liga/campo/fuente/cuota/licencia/fecha.

Referencias: docs/providers.md; docs/player-data-coverage.md

## Jugadores

### D90-QA-012 · Perfiles incompletos

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Abierto, cobertura parcial | Data 90 |

Síntoma: Edad, nacionalidad, posición y estadísticas individuales faltan en parte de las fichas.

Corrección o estado registrado: Se añadieron servicios y fichas; ausencias se conservan como desconocidas.

Evidencia y verificación: Auditoría previa: perfil parcial y pierna hábil en cero.

Siguiente control QA: Recalcular completitud jugador a jugador por temporada.

Referencias: informe de auditoría local; docs/providers.md; src/football_analytics/ui/players.py

### D90-QA-013 · Apariciones, titularidad y remates sin cobertura en cinco competiciones

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Pendiente de reauditoría | Data 90 |

Síntoma: La línea base registró cero filas de jugador-partido en PL, LaLiga, Serie A, UCL y UEL.

Corrección o estado registrado: Se agregaron ESPN/Highlightly/PitchAPI e importadores posteriores.

Evidencia y verificación: informe de auditoría local; docs/providers.md.

Siguiente control QA: Medir cobertura actual y contrastar muestra con fuente fiable.

Referencias: informe de auditoría local; docs/providers.md; src/football_analytics/ui/players.py

### D90-QA-014 · Duplicados de identidad (p. ej. Kaiki, variantes Nico Paz)

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | No certificado | Data 90 |

Síntoma: Se detectaron alias y registros duplicados; fusión automática puede unir personas distintas.

Corrección o estado registrado: Se trabajó en claves/alias; no consta auditoría global final.

Evidencia y verificación: Historial de usuario; modelos/repository player.

Siguiente control QA: Generar lista de candidatos por ID/alias/nacimiento/club y revisar uno a uno.

Referencias: informe de auditoría local; docs/providers.md; src/football_analytics/ui/players.py

## Planteles

### D90-QA-015 · Asociaciones dudosas y cobertura desigual

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Pendiente de auditoría total | Data 90 |

Síntoma: La línea base dejó casos de asociaciones y equipos sin jugadores vinculados.

Corrección o estado registrado: Importadores omiten algunos matches ambiguos, no certifican roster oficial completo.

Evidencia y verificación: informe de auditoría local: Werder, Lyon, Rennes, Milan y 29/36 UEL.

Siguiente control QA: Conciliar plantel y técnico por club/temporada contra roster vigente.

Referencias: informe de auditoría local; docs/providers.md

### D90-QA-023 · Fixture/calendario vacío o incompleto

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Parcial | Data 90 |

Síntoma: Pestaña de partidos/calendario carecía de datos esperados.

Corrección o estado registrado: Se cargó Premier y replicó formato, sujeto a actualizaciones por fuente.

Evidencia y verificación: Historial y línea base de fixtures.

Siguiente control QA: Reconciliar fixture por competición con organizador.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

### D90-QA-032 · Selección destacada ignoraba partido prioritario

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Reglas ajustadas, no certificadas exhaustivamente | Data 90 |

Síntoma: Atlético–ManU o PSG–Barcelona debían superar cruces menos prioritarios.

Corrección o estado registrado: Se añadió jerarquía competición y clubes prioritarios/históricos.

Evidencia y verificación: Casos reportados el captura compartida.

Siguiente control QA: Pruebas oracle de simultaneidad, derby, sede invertida y copa.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; docs/web-preview.md

## Paridad

### D90-QA-036 · Ejecutable y HTML no coincidían

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Paridad parcial, no certificada | Data 90 |

Síntoma: Diferían distribución de tablas/fondos y el usuario detectó desfases.

Corrección o estado registrado: La aplicación de escritorio pasó a alojar vista web y se iteró CSS.

Evidencia y verificación: Historial captura compartida; docs/web-preview.md.

Siguiente control QA: Capturas comparables de todas las pantallas/estados.

Referencias: src/football_analytics/web/; src/football_analytics/main.py; docs/web-preview.md

## Distribución web

### D90-QA-037 · URL 127.0.0.1 no es accesible a testers externos

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Despliegue pendiente | Data 90 |

Síntoma: Localhost solo abre en la propia PC; archivo exportado no entrega datos vivos.

Corrección o estado registrado: Se documentó hosting con base controlada, HTTPS, login y usuario SELECT.

Evidencia y verificación: docs/web-preview.md.

Siguiente control QA: Preparar staging protegido antes de distribuir enlace.

Referencias: docs/web-preview.md

## Nulos

### D90-QA-038 · Dato ausente podía confundirse con 0 real

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Protecciones parciales | Data 90 |

Síntoma: Un campo sin fuente podía parecer estadística deportiva cero.

Corrección o estado registrado: Importadores preservan nulos y documentación prohíbe inventar resultados.

Evidencia y verificación: Auditoría previa y docs/providers.md.

Siguiente control QA: Buscar default 0 en importación, agregados y UI.

Referencias: docs/providers.md; src/football_analytics/services/

## Proveedores

### D90-QA-039 · Fuente gratuita no implica licencia ni actualidad

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Restricciones documentadas | Data 90 |

Síntoma: Cuotas, términos y frescura pueden impedir extracción o redistribución.

Corrección o estado registrado: Se excluyeron fuentes con scraping prohibido y se documentaron límites.

Evidencia y verificación: docs/providers.md y docs/licenses-and-attribution.md.

Siguiente control QA: Revisar licencia/atribución y almacenar procedencia por dato.

Referencias: docs/providers.md; docs/licenses-and-attribution.md

## Cobertura de clubes

### D90-QA-040 · Inter y otros clubes seguían incompletos

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Estado actual no verificado | Data 90 |

Síntoma: Importancia del club no garantiza que proveedores publiquen cada estadística.

Corrección o estado registrado: Se agregaron fuentes partido a partido; nulos quedan pendientes.

Evidencia y verificación: Solicitud del usuario y docs/providers.md.

Siguiente control QA: Medir cobertura por equipo/campo y comparar partidos finalizados.

Referencias: informe de auditoría local

## Proceso QA

### D90-QA-041 · Declarar todo completo excedía evidencia

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Alto | Riesgo de proceso abierto | Data 90 |

Síntoma: Tras declaraciones de carga aparecieron campos vacíos y cobertura parcial.

Corrección o estado registrado: Una auditoría aportó la línea base; posteriores cargas sin reporte consolidado.

Evidencia y verificación: Contraste de auditoría y mensajes posteriores.

Siguiente control QA: Criterios de cierre por competición/campo, con fecha y evidencia.

Referencias: informe de auditoría local; docs/player-data-coverage.md

# Riesgo medio  21 casos

## PostgreSQL

### D90-QA-001 · PowerShell execution policy bloqueaba configuración

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Resuelto según historial | Data 90 |

Síntoma: Windows rechazó el script local antes de ejecutarlo.

Corrección o estado registrado: Se continuó con excepción limitada al proceso actual, sin cambiar política global.

Evidencia y verificación: Salida de consola del usuario, en una salida compartida

Siguiente control QA: Revisar guía de ejecución temporal en Windows limpio.

Referencias: scripts/configure_local_db.py; scripts/configure_postgresql_local.ps1

### D90-QA-006 · Acceso directo o build anterior no mostraba cambios

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial, destino actual no inspeccionado | Data 90 |

Síntoma: Se reportaron aperturas fallidas y versiones antiguas.

Corrección o estado registrado: Se reconstruyeron ejecutables y se actualizó el acceso directo en iteraciones previas.

Evidencia y verificación: Solicitudes repetidas de reabrir y confirmaciones visuales.

Siguiente control QA: Verificar destino del acceso directo e identificar la versión en pantalla.

Referencias: scripts/build_windows.ps1; src/football_analytics/main.py

### D90-QA-010 · Documentación 07:00 contradice configuración 21:00

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Pendiente | Data 90 |

Síntoma: docs/synchronization.md conserva 07:00; script y .env.example dicen 21:00.

Corrección o estado registrado: No consta que se haya corregido.

Evidencia y verificación: Comparación de archivos locales, captura compartida.

Siguiente control QA: Unificar guía, zona horaria y configuración instalada.

Referencias: informe de auditoría local; src/football_analytics/services/sync_service.py

## Jugadores

### D90-QA-016 · Clic desde plantel no abría ficha

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial | Data 90 |

Síntoma: Desde búsqueda funcionaba; desde plantilla de Manchester United no.

Corrección o estado registrado: Enlaces por identidad se propagaron a plantel y otras vistas.

Evidencia y verificación: Solicitud del usuario y código ui/players.py.

Siguiente control QA: Smoke test desde plantel, goleadores y búsqueda en todas las ligas.

Referencias: informe de auditoría local; docs/providers.md; src/football_analytics/ui/players.py

## Escudos

### D90-QA-017 · Logos ausentes, rotos o equivocados

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Activos corregidos parcialmente | Data 90 |

Síntoma: Varios clubes aparecían sin su escudo o con imagen incorrecta.

Corrección o estado registrado: Auditoría revisó 186 activos y corrigió varios; 137 históricos quedaron fuera.

Evidencia y verificación: auditoría de escudos.

Siguiente control QA: Inspección visual de cada escudo activo y fallback neutral.

Referencias: auditoría de escudos

## Búsqueda

### D90-QA-018 · Homónimos y nombres incompletos

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Parcial | Data 90 |

Síntoma: Resultados no siempre mostraban club/competición/nacionalidad con claridad.

Corrección o estado registrado: Se enriquecieron resultados y navegación de perfil.

Evidencia y verificación: Solicitud sobre Lautaro y Lisandro Martínez.

Siguiente control QA: Probar alias, acentos y homónimos con ID de destino correcto.

Referencias: src/football_analytics/repositories/global_search.py; src/football_analytics/ui/search.py

## Equipos

### D90-QA-019 · Resumen vacío y formatos diferentes entre ligas/copas

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Retirada y replicación informadas | Data 90 |

Síntoma: La pestaña resumen no aportaba; UCL/UEL diferían de ligas.

Corrección o estado registrado: Se quitó resumen y se extendió el formato visual de Premier.

Evidencia y verificación: Historial de solicitudes/ediciones de UI.

Siguiente control QA: Comparar cada pestaña y competición lado a lado.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

## Competiciones

### D90-QA-020 · Tablas anchas y porcentajes/nombres truncados

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Ajustado iterativamente | Data 90 |

Síntoma: Columnas desproporcionadas reducían legibilidad de nombres y números.

Corrección o estado registrado: Se redistribuyeron anchos en Premier y luego otras ligas/copas.

Evidencia y verificación: Capturas de durante las iteraciones

Siguiente control QA: Probar textos largos, todos los formatos y resoluciones.

Referencias: src/football_analytics/ui/competitions.py; src/football_analytics/ui/statistics.py

Captura compartida como ejemplo · Tabla de posiciones con espacios excesivos entre posición, equipo y métricas.

## Equipos

### D90-QA-021 · Estadísticas de equipo recortaban porcentajes

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Ajustado; regresión parcial | Data 90 |

Síntoma: Nombre del equipo consumía ancho y porcentajes quedaban cortados.

Corrección o estado registrado: Se redujo columna equipo y se distribuyeron métricas.

Evidencia y verificación: Captura Premier captura compartida y pedido de réplica.

Siguiente control QA: Revisar nombres largos y todas las competiciones.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

Captura de referencia · Tabla de estadísticas de equipos: columna Equipo y porcentajes recortados.

### D90-QA-022 · Córners/tarjetas estaban en tabla separada

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Formato consolidado | Data 90 |

Síntoma: La vista duplicaba secciones y ocultaba comparación conjunta.

Corrección o estado registrado: Se juntaron métricas en una tabla; desglose depende de eventos publicados.

Evidencia y verificación: Solicitudes durante el proyecto; docs/providers.md.

Siguiente control QA: Validar valores/nulos, local/visitante y promedios.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

### D90-QA-024 · Resultado de victoria/empate/derrota sin color

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según confirmación del usuario | Data 90 |

Síntoma: Marcador no reflejaba la perspectiva del equipo local/visitante.

Corrección o estado registrado: Verde gana, amarillo empate, rojo pierde.

Evidencia y verificación: Captura Arsenal revisión previa y confirmación posterior.

Siguiente control QA: Probar inversión local/visitante, empate y todas las ligas.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

Captura de referencia · Resultados de Arsenal antes de que se vieran los colores de victoria/derrota.

## Partidos

### D90-QA-025 · Finalizados mostraban hora inicial

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Cambio aplicado, sin revalidar | Data 90 |

Síntoma: La hora se mantenía tras terminar el encuentro.

Corrección o estado registrado: Finalizado para partido terminado, En vivo durante juego, hora para futuro.

Evidencia y verificación: Solicitud y código home/teams.

Siguiente control QA: Probar estados y zona horaria desde datos reales.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; src/football_analytics/ui/teams.py

## Equipos

### D90-QA-027 · Nombres no completos o escudo no antecedía al nombre

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Ajustes globales solicitados | Data 90 |

Síntoma: En varias vistas se recortaba equipo o no aparecía escudo.

Corrección o estado registrado: Cargador común y ajuste de columnas.

Evidencia y verificación: Auditoría de 186 activos; históricos incompletos.

Siguiente control QA: Repasar tabla, partido, búsqueda, fixture, roster y ficha.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

## Navegación

### D90-QA-028 · Seleccionar liga devolvía al Inicio

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial | Data 90 |

Síntoma: Selector debía abrir ficha propia, no calendario global.

Corrección o estado registrado: Rutas Inicio/competición separadas y acceso de regreso global.

Evidencia y verificación: Solicitud urgente y aperturas posteriores.

Siguiente control QA: Probar Inicio→competición→equipo→Inicio y deep links.

Referencias: informe de auditoría local

## Inicio

### D90-QA-029 · Pantalla inicial abría Premier en lugar de calendario

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Rediseñada, datos sin revalidar | Data 90 |

Síntoma: Se pidió inicio como agenda global con fixture por liga.

Corrección o estado registrado: Se configuró calendario de seis días, fixture agrupado por competición.

Evidencia y verificación: docs/web-preview.md e historial de UX.

Siguiente control QA: Probar cambio de día, partido, zona horaria y día vacío.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; docs/web-preview.md

### D90-QA-030 · Marcadores tenían caja oscura no deseada

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial | Data 90 |

Síntoma: Fondo adicional detrás de los números no concordaba con tarjeta.

Corrección o estado registrado: Se retiró fondo y se conservó color semántico.

Evidencia y verificación: Captura de referencia y cambio posterior.

Siguiente control QA: Revisar inicio, rendimiento, tabla y fichas.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; docs/web-preview.md

Captura de referencia · Marcadores del Inicio con fondo oscuro adicional detrás de los números.

### D90-QA-031 · Fondo de Champions/Europa faltaba en tarjetas

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido en iteración; HTML tuvo regresión | Data 90 |

Síntoma: Martes/miércoles no mostraban insignia de copa como fondo.

Corrección o estado registrado: Se restauró logo de competición y se volvió a ajustar la vista HTML.

Evidencia y verificación: Peticiones del usuario captura compartida.

Siguiente control QA: Comparar versión escritorio y HTML para cada fecha europea.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; docs/web-preview.md

## HTML móvil

### D90-QA-035 · HTML enviado por WhatsApp se abrió sin estilos

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corrección parcial, sin prueba en dispositivo | Data 90 |

Síntoma: Chrome móvil mostró estilo por defecto y texto lineal.

Corrección o estado registrado: Se preparó exportación standalone; escudos externos pueden requerir internet.

Evidencia y verificación: Captura del captura compartida; scripts/export_shareable_html.py.

Siguiente control QA: Probar archivo transferido por WhatsApp en móvil y sin conexión.

Referencias: scripts/export_shareable_html.py; docs/web-preview.md

Captura compartida como ejemplo · HTML abierto desde WhatsApp en Chrome móvil sin aplicar correctamente el estilo.

### D90-QA-042 · Rendimiento del equipo tenía poco contenido y mucho espacio vacío

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial; revisión regresiva pendiente | Data 90 |

Síntoma: La pestaña Rendimiento mostraba estadísticas en pocas líneas y dejaba casi toda la pantalla vacía.

Corrección o estado registrado: Se modernizó la vista en Premier League y luego se replicó a otras competiciones.

Evidencia y verificación: Captura del FC Barcelona como referencia; el cambio posterior recibió aprobación del usuario.

Siguiente control QA: Comparar contenido, espaciado y legibilidad de Rendimiento en todos los formatos de liga y copa.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; capturas proporcionadas por el usuario

Captura de referencia · Pestaña Rendimiento con espacio vacío excesivo antes de su rediseño.

### D90-QA-043 · Fondo azul oscuro no deseado en goles por partido

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial; revisión regresiva pendiente | Data 90 |

Síntoma: La tarjeta Goles por partido en fichas de equipo mostraba un bloque azul oscuro detrás de los valores.

Corrección o estado registrado: Se solicitó quitar el bloque, conservar el fondo natural y mantener en verde los goles a favor; el usuario confirmó el ajuste.

Evidencia y verificación: Captura de ejemplo como referencia y confirmación posterior.

Siguiente control QA: Revisar la tarjeta en todos los equipos/competiciones y confirmar que no reaparezca el fondo.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; capturas proporcionadas por el usuario

Captura de referencia · Goles por partido con fondo azul oscuro detrás de las métricas.

### D90-QA-045 · Fondo gris cubría nombres de rivales en el calendario del equipo

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Medio | Corregido según historial; revisión regresiva pendiente | Data 90 |

Síntoma: Las celdas con nombres de rivales aparecían con un rectángulo gris que no correspondía al estilo oscuro.

Corrección o estado registrado: Se pidió retirar ese fondo y mantener el estilo natural de las tarjetas.

Evidencia y verificación: Captura de referencia y ajuste solicitado en la misma conversación.

Siguiente control QA: Revisar las vistas de Calendario para resultados pasados y próximos en ligas y copas.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; capturas proporcionadas por el usuario

Captura compartida como ejemplo · Calendario del Inter con fondos grises detrás de los nombres de los rivales.

# Riesgo bajo  4 casos

## Plantel

### D90-QA-026 · Tabla no aprovechaba el ancho

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Ajustado según historial | Data 90 |

Síntoma: Texto pequeño y distribución desaprovechada; petición de evitar scroll.

Corrección o estado registrado: Se ajustó layout; planteles altos pueden necesitar scroll vertical.

Evidencia y verificación: Solicitud captura compartida.

Siguiente control QA: Probar alturas diferentes sin ocultar jugadores.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py

### D90-QA-033 · Fixtures variaban y rompían orden local/V S/visitante

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Ajustado iterativamente | Data 90 |

Síntoma: Nombres se apilaban y separación variaba entre clubes.

Corrección o estado registrado: Tarjetas centradas con escudos, local–VS–visitante y tres columnas.

Evidencia y verificación: Historial de diseño de Inicio.

Siguiente control QA: Probar pantallas pequeñas y nombres extensos.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; docs/web-preview.md

## Europa

### D90-QA-034 · League stage/Spieltag visibles

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Normalización aplicada según historial | Data 90 |

Síntoma: Etiquetas extranjeras aparecían en Champions y Europa.

Corrección o estado registrado: Etiqueta Jornada y número; también se ocultó regular_season.

Evidencia y verificación: Solicitud contexto HTML, captura compartida.

Siguiente control QA: Verificar liga/fase eliminatoria y rondas incompletas.

Referencias: src/football_analytics/ui/home.py; src/football_analytics/ui/competitions.py

### D90-QA-044 · Historial de partidos dejaba demasiado espacio entre fecha y rival

| Riesgo | Estado | Componente |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Ajustado según historial; revisión regresiva pendiente | Data 90 |

Síntoma: Las columnas de contexto alejaban el nombre del rival de la fecha y comprimían el resto de datos.

Corrección o estado registrado: Se pidió acercar esos campos y usar el espacio liberado para que los datos fueran más legibles.

Evidencia y verificación: Captura de un equipo compartida por el usuario.

Siguiente control QA: Comprobar nombres largos, escudos, resultado y estado en equipos de todas las ligas.

Referencias: src/football_analytics/ui/teams.py; capturas proporcionadas por el usuario

Captura compartida como ejemplo · Historial de partidos con rival demasiado lejos de la fecha.

# 4. Línea base cuantitativa

Datos históricos de una auditoría local; no reflejan un estado recalculado al cierre de la revisión.

| Competición | Fixture | FT | Jugadores | Stats temporada | Stats jugador-partido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bundesliga | 306 | 36 | 811 | 446 | 389 |
| Eredivisie | 306 | 63 | 1157 | 697 | 416 |
| LaLiga | 380 | 70 | 742 | 365 | 0 |
| Ligue 1 | 306 | 45 | 745 | 384 | 564 |
| Premier League | 380 | 50 | 769 | 227 | 0 |
| Serie A | 380 | 50 | 816 | 233 | 0 |
| Champions League | 144 | 18 | 1070 | 202 | 0 |
| Europa League | 144 | 18 | 151 | 231 | 0 |

La línea base marcó cero pierna hábil y cero estadísticas jugador-partido en cinco competiciones. Cero filas no equivale a cero eventos deportivos.

# 6. Riesgo residual y recomendación

Alto: actualidad, estadísticas individuales, duplicados y asociaciones de plantel requieren nueva medición.

Alto: la tarea diaria no se verificó hoy; si el PC está apagado la sync queda para cuando vuelva a estar disponible.

Medio: documentación discrepa 07:00/21:00.

Alto: vista localhost aún no es accesible a testers externos; hosting requiere staging, HTTPS, autenticación y base solo lectura.

Medio: falta comparación integral de escritorio, navegador y móvil, incluidas imágenes de escudos y licencias.

Recomendación: apto para demostración controlada con limitaciones declaradas, una vez verificado el build mostrado. No certificar producción ni datos completos hasta cerrar los riesgos altos.

Medir cobertura por liga, equipo, jugador y campo con fuente/fecha.

Conciliar fixtures/resultados y estados de partido con cada organizador.

Auditar duplicados y asociaciones sin fusionar personas ambiguas automáticamente.

Verificar tarea 21:00 y logs; corregir discrepancia documental.

Probar navegación y paridad en el ejecutable, navegador y Chrome móvil.

Desplegar staging protegido antes de invitar evaluadores externos.

# 7. Evidencias consultadas y límites

Git local desde el primer commit documentado (9108fe1).

informe de auditoría local — base, pruebas, integridad y cobertura.

auditoría de escudos — escudos activos e históricos.

docs/providers.md; docs/licenses-and-attribution.md — fuentes y límites.

docs/synchronization.md; .env.example; scripts/register_daily_task.ps1 — agenda y discrepancia.

docs/web-preview.md — cliente local y despliegue externo.

Capturas, consola y confirmaciones compartidas durante el desarrollo.

No se repitieron las pruebas citadas, no se inspeccionó Task Scheduler, no se consultó PostgreSQL ni proveedores. El informe no contiene credenciales ni datos secretos.